Duración Iteración \* Nro. de Integrantes \* Dedicación

(Duración Iteración 10 días \* 8h = 80)

BackEnd: 80 duraciones Iteración \* 6 integrantes \* 0.7 dedicación = 336 Horas (14 días)

FrontEnd Programación: 80 duración Iteración \* 4 integrantes \* 0.7 dedicación = 224 Horas (9 días)

FrontEnd Diseño: 80 duración Iteración \* 3 integrantes \* 0.7 dedicación = 168 Horas (7 días)

FrontEnd Maquetación: 80 duración Iteración \* 4 integrantes \* 0.76 dedicación = 242 Horas (10 días)

Promedio: 242.66 Horas (10 días)

Total: 242.66 \* 5 Sprints = 1210 Horas (50 días)

Integrantes en Promedio 4.25 = 5

5 Horas por integrante.

Horas por dia = 24.2 horas = 25 horas